RESIDENCE TI AR GARANTEZ

E.H.P.A.D

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

– rue du Docteur Vourch – 29570 CAMARET / MER

Tél : 02/98/27/83/79 ~ Fax : 02/98/27/89/06 ~ Mail : foyer.logement.camaret@wanadoo.fr

CONSULTATION

POUR LA CLOTURE DE MISE EN SECURITE

DE LA RESIDENCE TI AR GARANTEZ

EHPAD  DE CAMARET SUR MER

Cahier des Clauses Administratives

## 1. Objet du marché : Le marché consiste en la clôture du périmètre de la résidence  pour personnes âgées de Camaret sur mer pour une mise en sécurité

- FOURNITURE ET POSE DE GRILLAGE EN PANNEAU RIGIDE DE TYPE NYLOFOR 3D PRO BETAFENCE – VERT RAL 6005 - environ 500 m sur soubassement ciment de 30 cm – avec demi-chaperon – hauteur du grillage 1m23

- FOURNITURE ET POSE DE POTEAUX – poteaux métalliques - VERT RAL 6005 - DE TYPE BEKAFIX – hauteur 2 m

- FOURNITURE ET POSE DE DEUX PORTILLONS – DE TYPE ROBUSTA (1m X 1m53) - VERT RAL 6005 -   à barreaux verticaux avec clavier à code et fermeture mécanique

- FOURNITURE ET POSE DE DEUX PORTILLONS – DE TYPE ROBUSTA (1m50 x 1m53) - VERT RAL 6005 -  norme « handicapé » pivotants motorisés avec commande d’ouverture déportée dans les 2 sens de passage avec clavier à code et lecteur de cartes à proximité

- FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL MOTORISE AUTOPORTANT COULISSANT

Pour l’entrée principale : Fourniture et pose d’un portail autoportant coulissant DE TYPE ROBUSTA R1650 de 4mX1m50 - VERT RAL 6005 -  motorisé aux exigences de la norme EN12453 marqué CE, vidéophone, bouton d’appel relié au téléphone de l’accueil, clavier à code dans les 2 sens de passage -

- FOURNITURE ET POSE D’UN PORTAIL DOUBLE VANTAUX DE TYPE ROBUSTA - VERT RAL 6005 -  double vantaux 3mX1m53 serrure barillet + verrou

- ELECTRIFICATION DU PORTAIL DE L’ENTREE PRINCIPALE ET D’UN PORTILLON norme « handicapé » et pose d’un kit de motorisation solaire pour l’autre portillon

DETAIL DANS LE CCTP

Les côtes et dimensions d’ouvrages figurant sur les documents sont données à titre  indicatif et non contractuel. L’entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise des offres, vérifié le métré.

Un certificat de visite sera remis à l’entreprise, une copie sera à insérer dans le dossier de remise d’offre

2. Critères de jugement des offres

- prix des prestations   70%

- durée du chantier      5%

- valeur technique des offres 25 %

  - qualité des matériaux fournis (conformité vis-à-vis du CCTP)

  - durée de garantie des matériaux :

    - grillages

    - poteaux

    - portails

    - motorisations

  - durée de conservation en stock des pièces d’usure

3. Prix : Les prix sont fermes et définitifs. Ils revêtent après signature du marché un caractère forfaitaire. Ils comprennent toutes les sujétions.

4. Versement d’une avance forfaitaire : conformément au Code des Marchés Publics, une avance de 5 % sera versée pour le marché dépassant 50.000 E. H.T. Sous réserve de la production d’une garantie à première demande couvrant le montant de l’avance.

5. Paiement des marchés : par mandat administratif, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

6. Date limite de réception des offres : 10 septembre 2014. A adresser par courrier recommandé  avec accusé de réception ou par porteur spécial, avec remise  à la Résidence Ti Ar Garantez rue du docteur Vourch 29570 CAMARET SUR MER. A l’attention de Madame LIZY, Directrice.

7 . Contenu de l’offre  :

- l’acte d’engagement  comportant le prix et les  délais d’exécution et de démarrage

- le planning d’exécution à compter de la notification de l’OS

- la proposition financière effectuée à partir du devis inclus dans le CCTP ou sur document séparé sans modification du cahier des charges

- les fiches techniques de l’ensemble des produits mis en œuvre et la  documentation.

8. Le lauréat sera tenu de produire ses attestations d’assurance  (biennale, décennale, RC) avant notification du marché.

9. Suivi de chantier et conduite d’opération : ils seront assurés par les services de la maitrise d’ouvrage.

10. Période d’exécution des travaux : automne 2014 pour une durée de 2 mois et demi.

12. Pénalités de retard : La date de livraison des ouvrages est IMPERATIVE et ne pourra être en aucun cas décalée. Des pénalités de retard seront appliquées en cas de non-respect des délais sauf en cas d’intempéries telles que définies  au CCTP. La pénalité applicable est de 500 Euros par semaine de retard.

13. Date de validité des offres : 120 jours

18/07/2014