MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

MISES A NIVEAU REGARDS EAUX PLUVIALES  - BENODET

Cahier des Clauses Administratives Particulières

(C.C.A.P)

### PROCEDURE ADAPTEE

(Article 28 et 77 du code des Marchés Publics)

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

SOMMAIRE

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales	4

1.1 - Objet du marché - Emplacements	4

1.1 bis - Exécution du marché	4

1.2 - Décomposition en tranches et lots	4

1.3 - Maîtrise d’œuvre	4

1.4 - Contrôle technique	5

1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé	5

1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire	5

1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité	5

Article 2 : Pièces constitutives du marché	5

Article 3 : Prix du marché	6

3.1 - Caractéristiques des prix	Erreur ! Signet non défini.

3.2 - Modalités de variation des prix	Erreur ! Signet non défini.

3.3 - Répartition des dépenses communes	6

Article 4 : Clauses de financement et de sûreté	6

4.1- Garantie financière	6

4.2- Avance	6

Article 5 : Modalités de règlement des comptes	7

5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement	7

5.2 - Approvisionnements	7

5.3 - Tranches conditionnelles	8

5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants	8

Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes	8

6.1 - Délai d’exécution des travaux	8

6.2 - Prolongation du délai d’exécution	8

6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance	9

Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits	9

7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits	9

7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits	9

Article 8 : Implantation des ouvrages	9

Article 9 : Préparation et Coordination des travaux	9

9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux	9

9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier	9

9.3 - Plan d’assurance qualité	9

9.4 - Registre de chantier	9

Article 10 : Etudes d’exécution	10

Article 11 : Installation et organisation du chantier	10

Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier	10

12.1 - Gestion des déchets de chantier	10

12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	10

12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	10

12.4 - Documents à fournir après exécution	10

12.5 - Travaux non prévus	10

Article 13 : Réception des travaux	10

13.1 - Dispositions applicables à la réception	10

13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée	10

13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages	10

Article 14 : Garanties et assurances	11

14.1 - Délais de garantie	11

14.2 - Garanties particulières	11

14.3 - Assurances	11

Article 15 : Résiliation du marché	11

Article 15 bis : Clauses complémentaires	11

Article 16 : Dérogations aux documents généraux	11

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

# Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

## 1.1 - Objet du marché - Emplacements

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent :

Travaux de mises à niveau regards eaux pluviales partie urbaine - BENODET

Dispositions générales:

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Charges.

## 1.1 bis - Exécution du marché

Les prestations feront l’objet d’un marché à bons de commande avec maximum passé en application de l’article 77 du Code des marchés publics. Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.

Chaque bon de commande précisera :

- le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des travaux à réaliser ;

- les délais d’exécution (date de début et de fin) ;

- les lieux d’exécution des travaux ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.

Chaque chantier démarrera au plus tard 2 semaines après notification du bon de commande sur lequel la date de fin de travaux sera précisée (sauf cas particuliers nécessitant des délais d’approvisionnement spécifiques).

En tout état de cause, ces cas particuliers devront faire l’objet d’un accord préalable du représentant du maître d’ouvrage.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront être honorés par le ou les titulaires.

## 1.2 - Décomposition en tranches et lots

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots.

## 1.3 - Maîtrise d’œuvre

Sans objet

Maîtrise d’ouvrage

Mairie de Bénodet

Place du Général De Gaulle

BP 50

29950 Bénodet

## 1.4 - Contrôle technique

Sans objet.

## 1.5 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

## 1.6 - Redressement ou liquidation judiciaire

Les dispositions qui suivent sont applicables en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur l’exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse à l’administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s’il entend exiger l’exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d’une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l’article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci à exercer la faculté ouverte à l’article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l’absence de réponse dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d’un mois peut être prolongé ou raccourci si, avant l’expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé à l’administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet à la date de décision de l’administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer à poursuivre l’exécution du marché, ou à l’expiration du délai d’un mois ci-dessus. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire à aucune indemnité.

## 1.7 - Confidentialité et mesures de sécurité

Sans objet.

# Article 2 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

- Le présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par l’arrêté du 08 septembre 2009

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés à l’annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de l’économie, des finances et de la privatisation

- Le bordereau des prix unitaires

- Le mémoire technique remis par le titulaire lors de la consultation

- L’offre technique et  financière du candidat

# Article 3 : Prix du marché

Néant

## 3.3 - Répartition des dépenses communes

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

# Article 4 : Clauses de financement et de sûreté

## 4.1- Garantie financière

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants) sera constituée pour les opérations d'un montant supérieur à 75 000 € HT. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire, constituée en totalité au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché.

Dans l’hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant  toute  la  durée  du  marché,  de  substituer  une  garantie  à  première  demande  ou  une  caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.

## 4.2- Avance

Une  avance  est  accordée  en  une  seule  fois  au  titulaire,  sauf  indication  contraire  dans  l’acte d’engagement, lorsque le montant minimum du marché est supérieur à 50 000 €.HT.

Le montant de l’avance est fixé à 5,00 % du montant minimum du marché si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l’avance est égale à 5,00 % d’une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant minimum du marché. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant minimum, toutes taxes comprises.

Ce  remboursement  s’effectue  par  précompte  sur  les  sommes  dues  ultérieurement  au  titulaire  à  titre d’acompte ou de solde.

Le titulaire, sauf s’il s’agit d’un organisme public, doit justifier de la constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’une garantie à première demande à concurrence de 100,00 % du montant de l’avance.

Nota : Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’une avance, une avance peut être  versée,  sur  leur  demande,  aux  sous-traitants  bénéficiaires  du  paiement  direct  suivant  les  mêmes dispositions (taux de l’avance et conditions de versement et de remboursement ...) que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées à l’article 115 du Code des marchés publics.

# Article 5 : Modalités de règlement des comptes

## 5.1 - Modalités de règlement des comptes et présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.-Travaux . Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 2 copies portant, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du créancier ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- le numéro du bon de commande ;

- la désignation de l’organisme débiteur

- le relevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations) accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce relevé;

- le détail des prix unitaires ( les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours de d’exécution) ;

- le montant hors taxe des travaux exécutés ;

- le calcul (justifications à l’appui) des coefficients de révision des prix ;

- le montant, éventuel des primes ;

- le remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a fait l’avance, le cas échéant ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux exécutés ;

- le montant total TTC des travaux exécutés ;

- la date de facturation ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des travaux effectués par l’opérateur économique ;

- en cas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;

Les demandes de paiement devront parvenir à l’adresse suivante :

VILLE DE BENODET

Direction des services Financiers

Hôtel de ville

Place Du Général De Gaulle

29950  BENODET

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

## 5.2 - Approvisionnements

Sans objet.

## 5.3 - Tranches conditionnelles

Sans objet.

## 5.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

La déclaration de sous-traitance annexée au marché, précise tous les éléments de l’article 114 du Code des marchés publics et indique en outre pour les sous-traitants à payer directement :

- La personne habilitée à donner les renseignements relatifs aux nantissements et cessions de créances ;

- Le comptable assignataire des paiements ;

- Le compte à créditer.

- Modalités de paiement des sous-traitants directs :

- Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé.

- Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous traitant. Cette décision est notifiée au sous traitant et au pouvoir adjudicateur.

- Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande, ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

- Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

- Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.

- Ce délai court à compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l’expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l’avis postal mentionné au troisième paragraphe.

- Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

- En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

- Modalités de paiement direct des cotraitants :

- En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations;

- En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 13.5.3 du C.C.A.G.-Travaux

# Article 6 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

## 6.1 - Délai d’exécution des travaux

Pour chaque chantier, les délais d’exécution des travaux sont fixés à chaque bon de commande conformément aux stipulations des pièces du marché.

Le délai plafond est limité à 6 mois à partir de la date de notification.

## 6.2 - Prolongation du délai d’exécution

Aucune stipulation particulière.

## 6.3 - Pénalités pour retard - Primes d’avance

Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 100,00 Euros

Si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matière de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant à 10% du montant TTC du marché.

Toute absence non justifiée aux réunions de chantier sera pénalisable à hauteur de 75,00 euros HT par absence sur simple constatation du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues à titre de sanction pénale par le Code du travail en matière de travail dissimulé.

# Article 7 : Caractéristiques des matériaux et produits

## 7.1 - Provenance, qualité et prise en charge des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les documents particuliers du marché ou déroge aux dispositions des dites pièces.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour l’exécution du marché doivent être conformes aux normes visées par le cahier des charges.

## 7.2 - Vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Sans objet.

# Article 8 : Implantation des ouvrages

Aucune stipulation particulière.

# Article 9 : Préparation et Coordination des travaux

## 9.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n’est pas tenu de soumettre au visa du maître d’œuvre le programme d’exécution.

## 9.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article L. 5212-1 à 4 du Code du travail sur l’emploi des travailleurs handicapés.

## 9.3 - Plan d’assurance qualité

Il n’est pas prévu de plan d’assurance qualité.

## 9.4 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l’exécution du marché pour répertorier l’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre.

# Article 10 : Etudes d’exécution

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le maître d’œuvre et remis gratuitement au titulaire.

# Article 11 : Installation et organisation du chantier

Aucune stipulation particulière.

# Article 12 : Dispositions particulières à l’achèvement du chantier

## 12.1 - Gestion des déchets de chantier

Conformément à l’article 36 du C.C.A.G.-Travaux, la valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que «producteur» de déchets et du titulaire en tant que «détenteur» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste «producteur» de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ces interventions.

Le titulaire doit se conformer à la réglementation en vigueur quant à la collecte, au transport, au stockage et à l’évacuation de ces déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur traçabilité.

## 12.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

## 12.3 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Aucune stipulation particulière.

## 12.4 - Documents à fournir après exécution

Sans objet.

## 12.5 - Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

# Article 13 : Réception des travaux

## 13.1 - Dispositions applicables à la réception

Chaque bon de commande donnera lieu à la réception des travaux effectués.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre de la date à laquelle ses travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maître d’œuvre aura alors à charge de provoquer les opérations de réception. Postérieurement à cette action, la procédure de réception se déroule conformément aux stipulations de l’article 41 du C.C.A.G.-Travaux.

## 13.2 - Réception partielle et prise de possession anticipée

Sans objet.

## 13.3 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Sans objet.

# Article 14 : Garanties et assurances

## 14.1 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

## 14.2 - Garanties particulières

Sans objet.

## 14.3 - Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le mandataire ainsi que les co-traitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des travaux.

# Article 15 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux, relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra à titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,00 %.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

# Article 15 bis : Clauses complémentaires

Sans objet.

# Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Les dérogations aux C.C.A.G.-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Travaux

L’article 6.3 déroge à l’article 20.1 du C.C.A.G Travaux

  L’article 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G. Travaux

  L’article 3.2 déroge à l’article 11.4 du C.C.A.G. Travaux

  L’article 9.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G. Travaux

  L’article 9.2 déroge à l’article 48.1 du C.C.A.G. Travaux

|  | Lu et approuvé |
| --- | --- |
|  | (signature) |