|  | Ville de GOUESNOU |
| --- | --- |

##### Services Techniques

_______________________

Câblage informatique école du moulin et médiathèque

## Acte d’engagement (AE)

Marché à procédure adaptée

Maître d’ouvrage MAIRIE DE GOUESNOU Place des fusillés 29850 GOUESNOU 02 98 07 86 90 Fax : 02 98 07 78 47 travaux@mairie-gouesnou.fr

DATE DE REMISE DES OFFRES : lundi 29 juin 2015 à 12 h

##### Marché a procédure adaptée

Passé en application de l’article 28

du Code des Marchés Publics (CMP)

| Maîtrise d’œuvre Services Techniques Mairie de Gouesnou | Sous réserve de changement ultérieur par décision du Maître d’ouvrage : personne habilitée à donner des renseignements prévus à l’article 108 du Code des Marchés Publics : Monsieur le Maire de Gouesnou ordonnateur : Monsieur le Maire de Gouesnou comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Municipal de Guipavas |
| --- | --- |

Article 1er – Contractant

Je soussigné (Nom, prénoms, qualité, désignation de l’entreprise, siège social, inscription au registre du commerce ou des métiers) ,

Nous soussignés, (*)

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et des documents qui y sont mentionnés, et après avoir établi la déclaration du candidat et fourni une déclaration sur l'honneur justifiant d'avoir satisfait aux obligation fiscales et sociales lui (nous) incombant, m’engage (nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les travaux dans les conditions ci-après définies, l’offre ainsi présentée ne me (nous) liant toutefois que si son acceptation m’est (nous est) notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Article 2 – Prix

L’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0.

Le mois d’établissement des prix du marché (M0) est le mois de remise des offres.

Les modalités de révision ou d’actualisation de prix sont fixées au CCAP (sans objet).

Le marché est passé à prix global et forfaitaire.

(*) en cas de groupement d'entreprises, préciser le mandataire

L’évaluation de l’ensemble des travaux telle qu’elle résulte du Cahier des Clauses Techniques particulières est de :

| Médiathèque |  |
| --- | --- |
| MONTANT H.T. : TVA 20 % : MONTANT T.T.C. | …................................................................. …................................................................. ____________________________________ ….................................................................. |

Montant (en toutes lettres) : …....................................................................................................

…...............................................................................................................................................

| Ecole du moulin |  |
| --- | --- |
| MONTANT H.T. : TVA 20 % : MONTANT T.T.C. | …................................................................. …................................................................. ____________________________________ ….................................................................. |

Montant (en toutes lettres) : …....................................................................................................

…...............................................................................................................................................

Sous-traitance :

La sous-traitance de certaines parties du marché pourra s'effectuer sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 112 à 117 du Code des Marchés Publics.

Les conditions d'acceptation des sous-traitants et l'agrément de ses conditions de paiement constituent des obligations prévues par l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Montant sous-traité :

L'annexe au présent acte d’engagement indique la nature et le montant des prestations que j’envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous traitants payés directement, le montant des prestations sous traitées indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné pourra présenter en nantissement.

Cette annexe constitue une demande d’acceptation du sous-traitant concerné et d’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet à la date de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitant.

Le montant total des prestations que j’envisage (nous envisageons) de sous-traiter conformément à cette annexe est de :

MONTANT HT  Euros TVA 20 %  Euros MONTANT TTC  Euros

En lettres:

La créance maximale que je pourrai présenter en nantissement ou céder est ainsi de :

Euros TVA incluse.

Article 3 – Délais d'execution

Pour l’école du Moulin

La période de préparation du chantier est de 15 jours à partir du  1 juillet 2015

La date de début d’intervention pour l’exécution de ces travaux : 15 juillet 2015

Le délai d’exécution : 2 semaines

La réception des travaux se fera impérativement :  août 2015

Pour la médiathèque

La période de préparation du chantier est de 15 jours à partir du  1 juillet 2015

La date de début d’intervention pour l’exécution de ces travaux : 3 aout  2015

Le délai d’exécution : 10 jours

Article 4 – Avance forfaitaire

Sans objet

Article 5 – Paiements

Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert

Au nom de :

- code établissement :

- code guichet :

- n° de compte :

- clé RIB :

- à (nom et adresse de la banque) :

J’affirme, sous peine de résiliation du marché ou de mise en régie,

à mes (nos) torts exclusifs, ne pas tomber,

à ses torts exclusifs, que la Société pour laquelle j’interviens ne tombe pas,

à leurs torts exclusifs, que les Sociétés pour lesquelles nous intervenons ne tombent pas,

sous le coup de l’interdiction découlant de l’article 50 de la loi 52.401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi 78.753 du 17 juillet 1978.

J'atteste (nous attestons) sur l'honneur :

- Que les prestations seront réalisées avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L 143-3, L 143-5 et L 620-3 du Code du Travail ;

- Que je n'ai (nous n'avons) pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L 324-9, L 324-10, L 341-6, L 125-1 et L 125-3 du Code du Travail.

Fait en un seul original	Mention(s) manuscrite(s)

### A ………………………..	« Lu et approuvé »

Signature(s) de l’(des)

Le ……………………….	Entrepreneur(s)

Visas :

Est accepté la présente offre pour valoir acte d’engagement.

A Gouesnou, le

La personne responsable du marché :

Le Maire,

Stéphane Roudaut

Annexe à l’acte d’engagement en cas de sous-traitance

Demande d’acceptation d’un sous-traitant et conditions de paiement du contrat de sous-traitance :

Marché : Affaire : Réfection …………………………… Agrandissement …………………………………… Titulaire:

Prestations sous-traitées :

Nature de la prestation : Montant HT : Montant TVA : Montant TTC :

Sous-traitant :

Nom, raison ou dénomination sociale :

Entreprise individuelle ou forme juridique de la société :

N° d’identité d’établissement (SIRET) : 	  Code APE :

N° d’identifiant au registre du commerce ou répertoire des métiers :

Adresse :

Compte à créditer au nom de :

A : 	 Sous le n° :

Code banque :	 Code guichet :	 Clé :

Conditions de paiement du contrat de sous-traitance :

Modalité de calcul et de versement des avances et acomptes :

Date ou mois d’établissement des prix :

Modalités de variation des prix :

Stipulations relatives aux détails, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses :

Autres renseignements :

Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 108 du Code des Marchés Publics : Monsieur le Maire de Gouesnou

Comptable assignataire des paiements : Monsieur le Trésorier Municipal de Gouesnou

Acceptation du sous-traitant :

La personne responsable du marché		L’entrepreneur