MUR DU CIMETIERE

Marché de travaux

Cahier des clauses particulières valant règlement de consultation

DENOMINATION DE L'OPERATION :

Travaux sans fourniture

Réalisation en finition du mur de l’extension du cimetière

A Plonéour-Lanvern

Maître d’ouvrage :

Personne à contacter : 			Philippe GUEZENEC

(:    06 69 29 31 16

Date limite de dépôt des offres : lundi 26 février 2018 à 12h00

Avertissement

Ce document donne une présentation succincte du déroulement de la finition du mur d’enceinte de l’extension de notre cimetière municipal.

# I – OBJECTIFS DE L’INTERVENTION

A la suite d’une réalisation partielle du mur d’enceinte et par nécessité de finition dans un délai réduit, il est demandé au candidat d’établir une proposition technique et financière, sur la base du plan joint et des éléments que le candidat relèvera, notamment quantitatifs, lors de sa visite sur site.

Cette dernière a un caractère obligatoire. Ainsi le candidat devra joindre à son offre le certificat de visite qui lui sera remis.

Afin d’organiser la visite sur site, le candidat devra prendre rendez-vous auprès de M Philippe GUEZENEC, Directeur des Services Municipaux, au numéro indiqué en page 1.

# II– MODALITES D’INTERVENTION

L’attention du candidat est attirée sur le fait que la prestation ne comporte que la pose, en finition des travaux déjà réalisés. La fourniture des matériaux sera à la charge du maitre d’ouvrage, hors ciment, sable et matériaux à façonnés divers.

Ainsi le prestataire retenu pour la fourniture et la livraison des matériaux – exclusivement constitués de pierres plates et moellons - est la société QUINIOU, carrière à Tréméoc.

# III– OBLIGATION EN RESPONSABILITE

L’extension du cimetière communal entraine l’obligation de clôture de la totalité du périmètre. Dans cette optique, la Commune a entamé les travaux correspondant en régie.

La Commune a impérativement besoin de finaliser ces travaux le plus rapidement possible pour permettre une ouverture rapide de cette extension de notre cimetière.

Les moyens correspondant ne sont pas disponibles en régie, aussi il a été décidé de faire appel à une entreprise spécialisée.

En conséquence, l’attention du candidat est attirée sur l’obligation de reprise en responsabilité décennale de l’ensemble des travaux, y compris ceux réalisés en régie.

Le candidat devra donc joindre à son offre une attestation d’assurance couvrant la garantie décennale.

# IV– DELAIS

Le délai proposé par le candidat constituera un critère essentiel dans le choix par le maitre d’ouvrage.

Ce critère se décompose en deux aspects qui seront étudiés :

- Date de début de chantier

- Durée du chantier

Le candidat présentera donc dans son offre un planning sur lequel il s’engage et qui aura une valeur contractuelle.

# V– DESCRITIF SOMMAIRE DES TRAVAUX A REALISER

Le candidat devra proposer dans son offre les éléments suivants :

- Finition du mur d’enceinte de l’extension du cimetière : 120 m² environ, comprenant le couronnement restant à réaliser

- Deux (2) piliers en pierre pour l’accès principal, en préparation de la pose d’un portail

- Deux (2) piliers en pierre pour permettre la liaison entre le cimetière existant et l’extension

- Option : démolition du local accolé à l’enceinte de l’ancien cimetière, en vue de créer une ouverture pour accès à l’extension

# VI– CRITERES DE CHOIX DE L’OFFRE

Le choix du candidat sera réalisé par le maitre d’ouvrage, sur la base des critères suivants :

- Valeur technique (40%) :

L’analyse des offres sera basée sur les moyens humains et matériels mis en œuvre pour ce chantier par le candidat, et sur ses références pour des opérations similaires

- Prix (30%)

- Délais (30%)

L’analyse sera basée sur le planning présenté par le candidat à l’appui de son offre.

# VII– MODALITES DE LA CONSULTATION

Le candidat devra présenter un dossier comportant les éléments suivants :

1 - Contenu du dossier de consultation

Le dossier de consultation remis aux candidats est composé des pièces suivantes :

- le Cahier des Clauses Particulières (CCP) valant règlement de la consultation (RC)

2 - Offre

- le Cahier des Clauses Particulières, signé et tamponné, accepté sans réserve

- le bordereau des prix unitaires détaillé

- un mémoire technique comprenant :

les moyens humains et techniques mis en œuvre pour cette opération

les références sur une opération similaire (note de présentation du candidat)

- un planning détaillé

- le certificat de visite

- un RIB

Les offres devront porter la mention suivante « réalisation du mur de l’extension du cimetière communal –  ne pas ouvrir ».

Elles seront transmises soit :

-	sous pli en recommandé avec accusé de réception ou par porteur contre récépissé et à l'adresse suivante :

Madame le Maire de la Commune de Plonéour-Lanvern

Place Charles de Gaulle

29 720 PLONEOUR-LANVERN

-	Par mail, à l’adresse suivante : dgs@ploneour-lanvern

Les offres sont à déposer de manière impérative avant le lundi 26 février 2018 à 12h00.

Le délai de validité des offres est fixé à quatre vingt dix jours (90) à compter de la date limite de remise des offres.