AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURENCE

1. Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

La commune de PLOUGUIN

5, Place Eugène Forest

29830 PLOUGUIN

2. Objet du marché :

La mission sollicitée a pour objet le désamiantage et la déconstruction d’une ancienne exploitation agricole située à l’endroit suivant :

- Rue Paotr Tréouré à PLOUGUIN (29)

3. Procédure de passation :

Procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

4. Caractéristiques principales :

Prestation en un lot unique.

- Lot unique : Désamiantage et déconstruction.

Le marché comporte une tranche ferme, soit le :

- Evacuation de tous les encombrants

- Désamiante et déconstruction d’un hangar

- Déconstruction de deux annexes

Délais d’exécution de 4 semaines

Date prévisionnelle de démarrage : mars 2017.

5. Critères de jugement des offres :

L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l’issue d’un classement, selon les critères suivants pondérés :

- Prix des prestations : 50 %

- Valeur technique : 40% selon les sous critères suivants :

- 1 – L’organisation générale du chantier prévue illustrée par un plan d’installation

- 2 – L’organisation de l’encadrement du chantier

- 3 – Les dispositions retenues pour limiter les nuisances du chantier

- 4 – Un calendrier détaillé des travaux

- 5 – Les méthodes de démolition, y compris méthodologie de retrait des ouvrages amiantés

- 6 – La gestion des déchets

- 7 – Les attestations de formation du personnel au retrait d’ouvrages amiantés

- 8 – Les références de travaux similaires réalisés.

- Délais d’intervention : 10 %

6. Renseignements et justificatifs à produire :

Les candidats devront obligatoirement produire :

- Les DC1 et DC2

- Les références précédentes pour des prestations similaires

- Un dossier sur la société décrivant les moyens humains et matériels

- Le formulaire DC4 en cas de sous-traitance

- Les attestations d’assurance, les attestations fiscales et sociales et tout document portant le nom, l’adresse complète et le numéro RCS de l’entreprise (exemple : Kbis, document officiel de l’entreprise…) ne sont à fournir que par l’attributaire du contrat.

7. Conditions de délais

Date limite de réception des offres : 06 janvier 2017 – 12h00, Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

8. Conditions d’envoi des plis:

Les offres devront parvenir à la Mairie soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par dépôt contre récépissé avant la date limite citée ci-dessus. L'enveloppe mentionnera «Désamiantage et déconstruction de bâtiments agricoles anciens –  Lot unique - Ne pas ouvrir avant la CAO ». Ces modalités sont indiquées dans le règlement de consultation. Pour la dématérialisation, le dossier de consultation sera consultable sur :

http://amf29.asso.fr/marches-publics/marche-public-superieur-a-15k/

9. Date d’envoi de l’avis à la publication :

Le 28 novembre 2016

10. Renseignements complémentaires :

Renseignement(s) administratif(s) :

Mairie de PLOUGUIN

5, place Eugène Forest

29830 PLOUGUIN

Tél. : 02 98 89.23.06 Fax : 02.98.89.20.94

Renseignement(s) technique(s) :

Société URBATEAM

Service maîtrise d’œuvre

10 rue Joseph le Velly

29290 SAINT RENAN

Fax : 02.98.84.45.78 ; Tél. : 02.98.84.29.65

Courriel : contact@urbateam.fr